## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER · DAILY STATUS
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 面向项目维护者与教学团队
2026 年 9 月 4 日 · 星期五 · 北京时间
分析窗口
近 7 日优先 并向后回看基线
代码基线
教程第 14 期 2025-08-26
仓库状态
master 无新提交 3 个开放 Issue
数据来源：README、主模块目录、git log、GitHub Issues / Actions · 不含业务代码变更

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
01 / SNAPSHOT
今日要点
02 / 10
0
近 7 日提交
master 无业务变更
3
开放 Issue
#5 #65 #81
14
教程基线期数
微服务改造已完成
无
项目级 CI
仓库无 workflows
1
当前能力
智能生成、可视化编辑、一键部署分享、企业级后台与可观测性均已在教学基线落地。
2
近期变更
昨日与近 7 日 master 无业务提交；仓库活跃主要来自连续 Draft 日报 PR（#94–#101）。
3
未完成项
Vue 生成缺 reasoning_content（#5）、清华 npm 镜像 404（#81）、You.com 联网搜索未落地（#65）。
4
建议下一步
优先修补 DeepSeek 推理字段；补前端安装说明；补最小 CI；产品指标接入生产后再汇报。

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
02 / OVERVIEW
项目概览
03 / 10
产品定位
教学向企业级 AI 代码生成平台：用户描述需求，平台自动选择策略并生成可预览、可部署的应用。
对标大厂「AI 应用生成器」场景，覆盖智能体、工作流、微服务与可观测性，而非单纯 CRUD。
双形态交付：根目录保留完整单体（Spring Boot 3.5.4），另有 yu-ai-code-mother-microservice 拆分。
前端 Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue，对话页以 SSE 实时展示生成过程并预览网站。
作者为程序员鱼皮；仓库定位为教程项目，含视频、文字与面试配套，非独立商业运营仓。
技术栈快照
后端
Spring Boot 3.5.4 · Java 21
AI
LangChain4j 1.1.0 · LangGraph4j 1.6.0-rc2
模型
DeepSeek Chat / Reasoner · 通义路由
数据
MySQL · Redis Session / 记忆 / 缓存
限流
Redisson 3.50 · 用户维度 5 次/分
微服务
Spring Cloud Alibaba · Dubbo 3.3 · Nacos
前端
Vue 3.5 · Vite 7 · Pinia · Axios
观测
Actuator · Prometheus · Grafana
60
累计提交
154
单体 Java 文件
17
前端 Vue 组件
15
后端测试类

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
03 / CAPABILITIES
核心能力
04 / 10
智能代码生成
▸ 按需求路由 HTML / 多文件 / Vue 工程三种策略
▸ 工具调用写改删文件，SSE 流式展示执行过程
▸ Prompt 安全护栏 + 输出重试，降低违规与空结果
可视化编辑
▸ 生成结果实时预览，可选中页面元素继续对话
▸ 原生模式全量改写，工程模式增量改文件
▸ 对话历史落库并经 Redis 做多租户记忆隔离
一键部署分享
▸ 部署后给出可访问地址，自动截取封面图
▸ 支持完整项目打包下载，便于二次开发
▸ 精选应用可在首页分页展示，便于案例传播
企业级管理
▸ 用户 / 应用 / 对话后台，管理员可设精选
▸ Redisson 限流、COS 存储、权限切面
▸ AI 调用指标采集，对接 Prometheus / Grafana

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
04 / ARCHITECTURE
模块与架构
05 / 10
单体（教学主路径）
src/main/java/com.yupi.yuaicodemother
ai / core
生成门面、解析保存、路由与工具管理
langgraph4j
工作流、并发采图、质量检查子图
controller
应用 / 用户 / 历史 / 静态资源 / 工作流 SSE
monitor + ratelimter
模型指标、用户级限流
service
应用、用户、截图、下载、对话历史
微服务（第 14 期完成）
Spring Cloud Alibaba + Dubbo + Nacos
common / model / client
通用、领域模型、RPC 接口
yu-ai-code-user
账号、鉴权、会话
yu-ai-code-app
应用、对话、生成编排
yu-ai-code-ai
模型、工具、工作流
yu-ai-code-screenshot
网页截图与封面
前端页面（yu-ai-code-mother-frontend）
首页
对话生成
应用编辑
应用管理
用户管理
对话管理
登录
注册

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
05 / PROGRESS
近期进展
06 / 10
近 7 日（2026-08-28 至 2026-09-04）master 无业务提交
git log --since="7 days ago" 为空。最近一次业务提交仍是 2025-08-26「教程第 14 期 - 微服务改造完成（包含完整单体项目代码）」。仓库近一个月的可见活动以自动化日报 Draft PR 为主。
教学基线里程碑（已完成）
第 10 期
LangGraph4j 工作流与并发采图
第 11 期
并发 / 缓存 / 限流 / Prompt 审查 / 成本
第 12 期
部署上线
第 13 期
可观测性（指标采集 + Grafana）
第 14 期
微服务拆分完成，单体代码同步保留
昨日与社区动态
1. 昨日（2026-09-03）已产出日报 PPT，对应 Draft PR #101。
2. 近两周连续 Draft：#87–#101，均未合入 master，避免污染业务树。
3. Issue #81 提问者后续改用 yarn 观察进度，问题仍开放。
4. Issue #5 社区建议：换非推理模型，或为 assistant 消息补 reasoning_content。
5. Issue #65 You.com 搜索仍为方案提案，代码未合入。

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
06 / METRICS
数据与指标要点
07 / 10
工程侧数字来自当前仓库统计；产品侧运营指标尚未接入生产，以下标注「待接入」。
60
git 提交总数
2025-07-24 起
7
微服务子模块
含 common / client
6
AI 文件工具
读写改删目录退出
3
生成策略
HTML / 多文件 / Vue
8
前端页面
含管理与鉴权
15s
Prometheus 间隔
应用抓取 10s
产品指标（待接入生产，本页为监控缺口说明，不是虚构业务数据）
待接入
日生成次数
待接入
Token 消耗
待接入
部署成功率
待接入
生成 P95 时延
待接入
限流拦截次数
接入建议：复用已有 AiModelMetricsCollector 与 /api/actuator/prometheus，补日生成、部署成败与时延直方图即可。

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
07 / RISKS
风险与问题
08 / 10
高
#5 Vue 工程生成中断
DeepSeek 推理接口要求 assistant 消息携带 reasoning_content。LangChain4j 1.1.0 未带回写该字段，工具调用第二轮会 400。社区确认换非推理模型可绕过，根因未修。
中
#81 前端依赖安装失败
清华 npm 镜像对 @vitejs/plugin-vue@^6.0.0 返回 404。提问者改用 yarn 仅改善进度可见性，镜像缺口仍在。新学员按视频设置镜像会卡在第一步。
中
#65 联网搜索未落地
提案在 VUE_PROJECT 增加 You.com Search 工具。能提升时效资料，但引入新 API 密钥与外网依赖，需评估成本、失败降级与 Prompt 注入面。
中
仓库长期冻结 + 无 CI
业务代码停更逾一年。无 .github/workflows，15 个测试类含外部 API 依赖，回归只能靠人工。中间态微服务提交注明不可单独使用。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
08 / NEXT
下一步计划
09 / 10
P0
修复 #5 推理字段
在流式工具调用路径为 assistant 回写 reasoning_content，或默认 Vue 工程走 deepseek-chat。补一条不依赖外网密钥的回归用例。
P0
降低前端安装门槛
README / 前端说明改为官方 registry，注明清华镜像对 scoped 包可能 404。可附 yarn / pnpm 备选，关闭或回复 #81。
P1
补最小 CI
增加 GitHub Actions：前端 lint + type-check；后端对无密钥单测。当前仅有 2026-03 Copilot 仓访问检查，不能当质量门禁。
P1
评估 #65 搜索工具
若做：独立 Tool、超时与空结果降级、密钥走环境变量。若暂缓：在 Issue 标明范围与不做原因，避免长期空悬。
P2
接通产品指标
把日生成、Token、部署成功率、P95 从「待接入」变成看板数字。Grafana 已有 ai_model 配置，缺的是稳定采集与告警规则。

## Slide 10
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-04 · 仅供团队内部对齐
09 / CLOSE
总结
10 / 10
1
能力完整，迭代停滞
四项核心能力与微服务拆分已在第 14 期闭环。近 7 日没有业务提交，维护重心应转向缺陷与工程卫生，而不是新功能堆叠。
2
学员路径上有两处卡点
Vue 生成在 Reasoner 下必现 #5；按视频切清华 npm 镜像会撞 #81。这两处直接影响「跟教程能跑起来」。
3
观测骨架在，数字还没来
Prometheus / Grafana / 指标采集器已就位，但日报里的产品 KPI 仍只能写待接入。先接通再谈优化。
一句话对齐
平台教学能力已经齐备；2026-09-04 的优先事项是修好 Vue 推理调用、写清前端安装方式、加上最小 CI，让仓库从「能讲」回到「能稳定跟着做」。