## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
运行日：2026-06-24（北京时间）
定位：基于 Spring Boot 3 + LangChain4j/LangGraph4j + Vue 3 的企业级 AI 代码生成平台，支持对话生成、可视化改页、一键部署与后台运营。
Spring Boot 3
LangChain4j
LangGraph4j
Vue 3 + TS
项目维护者 / 团队视角

## Slide 2
项目概览
当前形态与边界
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
一句话状态
平台主链路已具备“需求输入 → AI 生成 → 实时预览 → 对话修改 → 部署/下载 → 后台管理”的闭环；仓库同时保留单体完整版与微服务演进版。
今日判断
近 7 天无新增提交；最近可引用变更集中在微服务改造收口、可观测性与部署上线。当前汇报基于 README、代码结构、配置与提交历史生成。
单体：可运行主链路
微服务：演进版
前端：Vue 3
BE
根目录后端
Spring Boot 3.5.4，端口 8123，承载 AI 生成、部署、监控与业务 API
FE
前端工程
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue，负责创建、对话、预览和管理体验
MS
微服务目录
common/model/client/user/app/ai/screenshot 等模块，面向拆分演进
依据：README.md；yu-ai-code-mother-frontend/README.md；pom.xml；yu-ai-code-mother-microservice/*

## Slide 3
核心能力
已具备的产品闭环
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
AI
AI 智能代码生成
通过 SSE 流式对话触发生成；AI 路由选择 HTML、多文件或 Vue 工程模式，并调用文件读写改删工具落盘。
UX
可视化编辑与实时预览
对话页左右分栏：左侧聊天，右侧 iframe 预览；编辑模式可点选页面元素并把 DOM 上下文带回 AI。
DEP
一键部署、封面与源码下载
生成应用可部署到本地静态目录；Vue 工程先构建 dist；部署后异步截图上传 COS，并支持 ZIP 下载。
OPS
后台运营与观测
支持用户、应用、对话管理，精选应用配置；接入 Actuator + Prometheus 暴露 AI 请求、错误、Token、时延指标。
能力链路：创建应用 → AI 对话生成 → 预览/可视化编辑 → 部署分享 → 后台运营
依据：AppController.java；AppServiceImpl.java；AiCodeGeneratorFacade.java；visualEditor.ts；AiModelMetricsCollector.java

## Slide 4
架构与主流程
单体主链路 + 微服务演进
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
用户需求
Prompt
Vue 前端
创建/对话/预览
后端 API
8123 /api
AI 服务
路由+生成
代码产物
HTML/多文件/Vue
部署观测
静态目录+指标
单体版（当前完整主链路）
• AI 生成 / 工作流演示 / 部署 / 监控集中在根目录后端
• 前端默认连接 8123 /api
• 更适合作为当前可验证能力基线
微服务版（架构演进方向）
• user/app/screenshot 等服务已拆分
• Dubbo + Nacos 跨服务调用已铺底
• 工作流、监控与网关仍需进一步对齐
依据：yu-ai-code-mother-frontend/src/config/env.ts；yu-ai-code-mother-microservice/pom.xml；各 application.yml

## Slide 5
昨日 / 近期变更
提交历史视角
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
近 7 天
无新增提交
运行日窗口内未发现新的 Git 提交，可视为代码状态稳定或本仓库近期未同步开发。
2025-08-26
微服务改造完成
提交 893918c：包含完整单体项目代码，并完成微服务 user/app/ai/screenshot 等模块改造收口。
2025-08-14
可观测性与部署上线
教程第 13 期接入业务与 AI 指标监控；第 12 期完成部署上线相关能力。
解读：近期主题从“部署上线、可观测性”推进到“微服务拆分”，下一阶段重点应是把主链路能力迁移/打通到微服务形态。
依据：git log --since=7 days ago；git log --max-count=12

## Slide 6
数据 / 指标要点
可直接引用与待接入口径
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
3
生成模式
HTML / 多文件 / Vue
8
前端页面
含 3 个 admin 页
14
测试文件
src/test/java 下 *Test
5/60s
AI 对话限流
用户维度
监控已暴露的 AI 指标
ai_model_requests_total
ai_model_errors_total
ai_model_tokens_total
ai_model_response_duration_seconds
Prometheus: /api/actuator/prometheus
CI / 测试配置状态
• 未发现 .github/workflows 自动化 CI
• 后端：Spring Boot test 依赖 + 14 个测试类
• 前端：npm run build / lint / type-check
• 本次汇报未运行全量测试，外部依赖包含 MySQL、Redis、AI Key、COS、Selenium 环境
依据：CodeGenTypeEnum.java；router/index.ts；src/test/java；pom.xml；package.json；prometheus.yml

## Slide 7
未完成项
需要继续收口的工作
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
01
主链路与工作流割裂
LangGraph4j 工作流通过 /workflow 演示接口暴露，尚未完全接入用户-facing 的 /app/chat/gen/code。
02
微服务能力未完全对齐
微服务版未覆盖单体中的工作流、AI 监控和完整部署体验；也未发现 API Gateway 模块。
03
自动化质量门禁缺失
仓库未发现 GitHub Actions；测试依赖外部服务，缺少轻量 smoke test 与报告自动生成链路。
04
运行统计需落地
今日新增应用、对话轮次、部署成功率、Token 消耗等指标已有口径建议，但尚需从 DB/Prometheus 采集。
05
生产化配置仍需整理
API Key、COS、Pexels、Selenium、Nacos 等配置较多，缺少一键本地环境或部署编排。
依据：WorkflowSseController.java；AppServiceImpl.java；microservice 目录；.github/workflows 搜索结果

## Slide 8
风险与阻塞
当前主要不确定性
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
高
依赖门槛高
MySQL / Redis / Nacos / AI Key / COS / Selenium 等均需配置，阻碍本地复现与自动化验证。
中高
双架构维护成本
单体与微服务并存，能力迁移节奏不一致时容易出现修复遗漏或行为差异。
中
部署方案扩展性
当前部署偏本地文件系统静态目录，多实例一致性、隔离和清理策略需进一步设计。
中
AI 安全与告警
流式场景护轨与 Prometheus 告警规则仍需补强，生产运行异常发现链路不完整。
依据：application.yml；application-prod-sample.yml；prometheus.yml；AppConstant.java；AiCodeGeneratorServiceFactory.java

## Slide 9
建议的下一步
面向维护者的短链路行动
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
2026-06-24 北京时间
1
补齐自动化健康检查
新增最小 CI：后端编译/单测可跳过外部集成，前端 type-check + build，避免无反馈合入。
2
打通主链路与工作流
确认 LangGraph4j 工作流是否作为正式生成链路，若是则接入 /app/chat/gen/code 并统一日志/指标。
3
落地日报指标采集
从 app、chat_history 与 Prometheus 抽取新增应用、对话轮次、成功率、Token 与 P95 生成时延。
4
收敛微服务交付边界
明确网关、配置中心、截图、AI 生成与部署职责，补齐单体迁移清单和兼容验证。
5
提升部署与安全基线
增加产物隔离、清理、访问控制、护轨启用策略与 Prometheus 告警规则。
优先级建议：先保证自动化反馈与指标口径，再推进工作流正式化和微服务能力迁移。
依据：基于当前代码结构、配置与风险项归纳

## Slide 10
总结
项目主链路已经可讲清、可演示；下一阶段重点是“把能力做稳、把链路打通、把状态量化”。
已具备
AI 生成、可视化编辑、部署下载、后台运营、Prometheus 指标
近期主题
微服务改造完成；运行日近 7 天未发现新提交
重点关注
工作流接入、CI 缺失、外部依赖门槛、生产化部署与安全告警
建议动作
优先补齐自动化质量门禁和指标采集，再推进微服务能力对齐
日报文件
docs/reports/
project-status-2026-06-24.pptx
END