## Slide 1
自动化日报 · 北京时间
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 面向项目维护者 / 团队
2026-06-04
今日判断
稳定维护态
近 7 天无新增代码提交；当前仓库保留单体版、前端和微服务改造结果，适合聚焦可运行性、测试分层和环境文档补齐。
4
核心能力已成型
3
主要工程形态

## Slide 2
项目概览
基于 README、目录结构、配置与近期提交生成
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
02
A
单体后端
Spring Boot 3 + LangChain4j + LangGraph4j，默认 /api、8123。
F
Vue 前端
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue，覆盖生成、预览、部署和后台管理。
M
微服务版
Dubbo + Nacos 拆分用户、应用、截图、AI 能力模块。
状态
维护态
工程范围
根目录为完整单体后端，含 AI 生成、部署、监控、数据访问。
前端独立目录，默认连接后端 8123/api。
微服务目录保留最终改造结果，并依赖 Nacos / Dubbo。
当前信号
README 定位为企业级 AI 代码生成平台教学项目。
最新历史提交为 2025-08-26 微服务改造完成。
近 7 天未发现新增代码提交或 CI 运行记录。

## Slide 3
核心能力
README 描述的四大能力已形成端到端产品闭环
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
03
01
智能代码生成
需求描述 → AI 分析策略 → 工具调用 → 代码文件落盘；支持流式输出执行过程。
02
可视化编辑
生成应用实时预览，进入编辑模式选择元素，并通过 AI 对话持续修改页面。
03
一键部署分享
云端部署、自动封面截图、分享访问地址，并支持完整项目源码下载。
04
企业级管理
用户管理、应用管理、系统监控、AI 调用与业务指标观察、精选应用设置。

## Slide 4
主要模块与职责
单体、前端、微服务三条工程线并存
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
04
模块地图
1
controller / service
REST API、用户/应用/对话、截图、下载等业务编排
2
ai / langgraph4j
AI 服务、工具调用、工作流路由、质量检查与并发子图
3
core
HTML / 多文件 / Vue 项目代码解析、保存与构建门面
4
frontend/src
首页、对话页、编辑页、管理页、登录态与 OpenAPI 封装
5
microservice/*
common/model/client/user/app/screenshot/ai 模块拆分
运行/依赖视图
Vue 前端
单体后端 8123
MySQL
Redis
AI API
COS/截图
微服务模式额外依赖 Nacos + Dubbo，多服务端口尚未由网关统一。

## Slide 5
近期进展
近 7 天无新提交；历史主线集中在微服务改造与可观测性
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
05
1
2025-08-14
部署上线
完成部署相关能力沉淀
2
2025-08-14
可观测性
引入 Actuator / Prometheus 监控信号
3
2025-08-26
微服务拆分
common、model、client、user、app、screenshot、ai 模块逐步拆分
4
2025-08-26
微服务改造完成
最终提交包含完整单体项目代码，可作为当前稳定基线
5
2026-06-04
今日巡检
近 7 天无新增提交，仓库处于稳定维护态
注意：多个 2025-08-26 中间态提交明确标注“不宜单独使用”，当前应以最新 893918c 作为代码基线。

## Slide 6
数据 / 指标要点
当前以仓库可观测信号和配置状态为主
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
06
0
近 7 天新增提交
git log --since=7.days
15
后端测试类
src/test 中 *Test*.java
0
CI workflow
未发现 .github/workflows
3
主要工程形态
单体 / 前端 / 微服务
监控配置
Prometheus 抓取 /api/actuator/prometheus。
后端暴露 health、info、prometheus 端点。
AI 调用指标有 Micrometer 收集器。
测试/CI 状态
后端有 Spring Boot 测试，但多依赖真实 MySQL/Redis/AI Key。
前端有 build / lint 脚本，无单元或 E2E 测试框架。
微服务目录未发现测试代码。
Chart: 
| 单体测试 | 前端脚本 | CI | 微服务测试
覆盖信号 | 15 | 2 | 0 | 0

## Slide 7
风险与阻塞
当前主要风险来自环境复杂度、测试依赖和工程边界
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
07
1
环境启动复杂
完整跑通依赖 MySQL、Redis、AI API Key、COS、Selenium/Chrome；微服务模式还需要 Nacos。
2
自动化不足
无 CI 配置；测试多为集成形态，缺少可在无外部 Key 环境稳定运行的最小回归集。
3
双架构并存
单体与微服务代码同时存在，前端默认仍指向单体 8123，微服务缺少统一网关入口。
4
配置安全与版本风险
默认配置含示例密码和 API Key 占位；LangGraph4j 使用 rc 版本，生产前需评估。
阻塞性质：不是单点代码缺陷，而是“环境 + 自动化 + 架构入口”组合导致的可验证性风险。

## Slide 8
未完成项
建议把缺口拆为可运行性、质量保障、微服务完善三类
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
08
1
可运行性
补充 docker-compose：MySQL / Redis / Nacos。
增加 .env 示例与本地启动检查清单。
明确单体优先或微服务优先的默认开发路径。
2
质量保障
建立 CI：后端无外部依赖测试 + 前端 build/lint。
AI 集成测试与单元测试分层，外部 API 使用 Mock。
微服务模块补充最小服务/接口测试。
3
架构完善
微服务模式增加 API Gateway 或统一入口说明。
统一前端 API_BASE_URL 和多环境配置策略。
评估 yu-ai-code-ai 是否独立服务化。

## Slide 9
建议下一步
按降低维护成本与提升可验证性排序
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-04
09
01
锁定默认运行模式
优先用单体版作为新人和回归验证入口，微服务作为扩展架构路线。
02
补齐环境文档
提供 compose / env / 启动脚本说明，降低 MySQL、Redis、Nacos、Key 配置门槛。
03
引入基础 CI
后端选择无外部依赖的最小测试集，前端执行 build 和 lint。
04
测试分层改造
将 AI / COS / 截图等集成测试隔离，默认回归使用 Mock 或条件开关。
05
微服务入口收敛
补充网关或统一反向代理方案，明确前端访问路径。
优先级：运行路径 > 自动化验证 > 微服务增强

## Slide 10
结论
今日总结
项目能力完整，近期无代码变化；后续重点应从“功能追加”转向“可运行、可测试、可维护”。
1
能力
AI 生成、可视化编辑、部署分享、企业级管理已在 README 和工程结构中体现。
2
状态
近 7 天无新增提交，最新历史基线为微服务改造完成。
3
风险
环境依赖和自动化缺口会影响交付验证与团队协作效率。
4
行动
优先补齐本地环境、CI 最小回归集、微服务统一入口。
报告文件
docs/reports/project-status-2026-06-04.pptx
检查方式：markitdown 文本抽取、占位符扫描、LibreOffice 渲染 PDF/JPEG 后进行视觉复核。
2026-06-04