## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台（yu-ai-code-mother）
2026-07-09
受众：项目维护者 / 团队
本次范围：README、主要模块目录、近 7 天 Git 提交、构建/测试配置
4
核心能力
生成 · 编辑 · 部署 · 管理
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
0
CI 工作流
未发现 GitHub Actions
15
后端测试文件
偏集成与工具验证

## Slide 2
项目概览：教学型全栈平台，能力面已较完整
状态日报 02
P
定位与价值
面向 AI 代码生成与应用发布的实战项目
后端覆盖 AI 智能体、工作流、缓存、监控
前端提供从创建到部署的完整用户链路
同时保留单体与微服务两套演进形态
T
技术栈快照
Spring Boot 3 / Java 21 / Maven
LangChain4j + LangGraph4j
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue
MySQL / Redis / Prometheus / Selenium / COS
状态判断
核心业务链路清晰
自动化交付链路偏弱
运行环境依赖较多
近期提交集中在日报
建议把“可本地演示”推进到“可重复验证、可自动发布”。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 3
当前能力：从提示词到部署分享的闭环已成型
状态日报 03
AI
智能代码生成
按需求描述选择 html / multi_file / vue_project 生成类型
SSE 流式输出执行过程，后端统一解析、保存与构建
E
可视化编辑
前端对话页支持 iframe 预览与编辑模式
用户可围绕生成结果继续对话式修改页面
D
一键部署分享
部署生成 deployKey，复制构建产物并提供静态访问
截图服务可生成封面，应用源码支持 ZIP 下载
M
企业级管理
用户、应用、精选应用和对话历史查询已有管理页
Actuator + Prometheus 指标暴露，AI 调用指标有采集类
1
输入需求
2
AI 生成
3
实时预览
4
部署分享
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 4
架构与模块：单体可演示，微服务版本已拆出边界
状态日报 04
单体后端 / src
用户、应用、聊天历史等核心业务
AI 生成、工作流、工具调用、输入护轨
静态资源访问、部署、截图、下载
缓存、限流、Actuator 与 Prometheus 指标
微服务聚合 / yu-ai-code-mother-microservice
common
model
client
user
app
ai
screenshot
边界提示：ai 模块更像被 app 嵌入的能力库，尚非独立服务。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 5
近期进展：近 7 天以日报沉淀为主，业务代码未见新增提交
状态日报 05
Git 提交观察（最近 7 天）
1
07-02
日报
2
07-03
日报
3
07-04
日报
4
07-05
日报
5
07-06
日报
6
07-07
日报
7
07-08
日报
R
已完成沉淀
连续日报提交覆盖 07-02 至 07-08
项目能力、风险和建议持续可追踪
N
今日更新重点
刷新 2026-07-09 状态汇报
补充 CI/测试配置与依赖风险说明
I
进展解读
近期没有业务功能提交可归纳
建议后续把日报与自动指标联动
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 6
数据 / 指标要点：已有观测入口，自动化数据仍需接入
状态日报 06
4
产品能力线
生成、编辑、部署、管理
7
微服务模块
聚合 POM 已声明
15
后端测试文件
集中于单体 src/test
0
CI 工作流
未发现 .github/workflows
1
监控配置
prometheus.yml
当前可读指标
Maven / npm 脚本提供构建与检查入口
Actuator 暴露 health、info、prometheus
AI 调用指标采集类已在代码中出现
仍待自动化采集
构建通过率、测试通过率与覆盖率
AI 请求量、Token 成本、错误率与延迟
部署成功率、截图成功率、活跃应用数
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 7
测试 / CI 状态：入口存在，流水线与前端自动化测试缺口明显
状态日报 07
B
后端测试
单体项目有 Spring Boot Test 依赖
src/test 覆盖解析、AI、工作流、截图等场景
多项测试偏集成，可能依赖外部密钥与服务
F
前端检查
npm scripts 包含 build、type-check、lint、format
未发现 Vitest、Jest 或 Playwright 配置
OpenAPI 类型生成依赖本地后端文档地址
C
CI / 运行状态
未发现 .github/workflows
未发现 Dockerfile 或 docker-compose
Prometheus 抓取配置存在，偏本地部署形态
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 8
风险与阻塞：外部依赖与自动化缺口是近期主要不确定性
状态日报 08
高
运行配置依赖本地与密钥
MySQL、Redis、AI Key、COS、Pexels、DashScope 均需配置
中
单体与微服务版本漂移
Spring Boot、Lombok、MyBatis Flex 等存在版本差异
中
测试可重复性不足
集成测试可能受外部服务、浏览器与网络影响
中
前端管理能力有缺口
对话管理删除目前提示需后端接口支撑
低
第三方源码本地改造
dev/langchain4j 路径中有调试输出与未整理注释
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 9
建议下一步：先建立可重复验证，再补产品与架构收敛
状态日报 09
交付自动化
补 GitHub Actions：后端 Maven test、前端 build/type-check/lint
配置治理
收敛本地默认密钥，完善 prod sample 与启动前检查
测试策略
区分单元测试与外部集成测试，增加前端关键链路测试
产品补齐
补后端对话删除接口，完善管理入口与错误提示
架构收敛
明确单体与微服务维护边界，降低版本漂移
优先级建议：CI 与配置治理优先，因为它们直接影响团队对变更质量和演示稳定性的判断。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-09（北京时间）

## Slide 10
总结：能力闭环已具备，工程化可信度是下一阶段重点
1
当前能力
生成、编辑、部署、管理四条主线完整，前后端协作链路清晰。
2
近期变更
最近 7 天提交集中在项目日报，本轮更新继续沉淀状态视图。
3
主要风险
外部服务配置、缺少 CI、测试可重复性与双架构漂移。
4
行动建议
优先补自动化验证和配置治理，再推进产品缺口与架构边界。
建议维护者将“每日状态”与后续 CI、Prometheus、部署结果联动，形成可持续项目仪表盘。
文件路径：docs/reports/project-status-2026-07-09.pptx