## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
运行日：2026-06-15（北京时间） 受众：项目维护者 / 团队
Status Lens
README / 模块结构
近期 Git 提交
测试与监控配置
维护风险与建议
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 01

## Slide 2
项目概览
以 Spring Boot 3 + LangChain4j / LangGraph4j + Vue 3 构建的 AI 应用生成平台
PROJECT STATUS
01
产品定位
面向“用自然语言生成网站应用”的零代码平台，覆盖创建、对话生成、预览、部署、管理。
02
后端形态
单体项目保留完整业务闭环，同时包含按 common / model / client / user / app / ai / screenshot 拆分的微服务模块。
03
前端形态
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue，提供首页、应用对话、应用编辑与管理后台页面。
当前判断
项目已具备可演示的核心产品链路，并在架构层面完成微服务化样例与可观测性配置；下一阶段重点应从“功能齐备”转向“环境可复制、质量可回归、数据可度量”。
386
Git 跟踪文件
7
微服务子模块
15
后端测试文件
0
近 7 天提交
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 02

## Slide 3
当前核心能力
README 与主要模块显示的可用能力（面向维护者视角）
PROJECT STATUS
AI
智能代码生成
按需求描述自动选择 HTML / 多文件 / Vue 项目生成策略，支持流式输出与工具调用。
UI
可视化对话编辑
生成结果可在前端实时预览，并通过对话继续调整应用页面与交互。
DEP
部署、截图与源码下载
后端包含部署、静态资源访问、网页截图与项目下载服务，支撑分享闭环。
OPS
管理与运营支撑
用户、应用、聊天历史管理，精选应用设置，Actuator / Prometheus / Grafana 监控配置。
需求输入
AI 路由
代码生成
预览部署
能力链路：从用户提示词到应用交付，后端已覆盖 AI 决策、文件生成、项目构建、部署分享等关键节点。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 03

## Slide 4
模块与架构视图
单体代码保留完整链路，微服务模块提供拆分后的演进方向
PROJECT STATUS
Vue 前端
Spring API
AI 生成
存储 / 部署 / 监控
主链路
common
通用工具
model
实体 / DTO / VO
client
Dubbo 接口
user
用户服务
app
应用服务
ai
AI 能力
screenshot
截图服务
微服务拆分已经具备清晰边界，但仍需用端到端环境、服务发现配置与契约测试来验证可运维性。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 04

## Slide 5
昨日 / 近期变更
最近 7 天无提交；以下为当前仓库最近提交历史中的主要变化
PROJECT STATUS
2025-08-26
1
微服务改造完成
补齐 7 个微服务模块，并包含完整单体项目代码。
2025-08-14
2
可观测性
加入 Prometheus 配置、Grafana 面板和 AI 模型指标采集。
2025-08-14
3
部署上线
增加生产配置样例和前端生产环境配置。
2025-08-13
4
系统优化
覆盖成本、稳定性、安全限流、Prompt 审查与并发缓存优化。
维护提示
当前 cron 运行时未发现过去 7 天内的新提交，因此本期报告将“近期变更”限定为仓库最近提交历史，而非昨日新增代码。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 05

## Slide 6
数据 / 指标要点
基于仓库静态扫描；运行态业务指标需接入生产数据后更新
PROJECT STATUS
386
跟踪文件
272
Java 主代码文件
15
后端测试文件
16+
前端 Vue 组件 / 页面
0
GitHub Actions 工作流
QA
测试入口
后端使用 Maven + spring-boot-starter-test；前端 package.json 暴露 build、type-check、lint。
MET
监控入口
Actuator 暴露 health / info / prometheus，prometheus.yml 抓取 /api/actuator/prometheus。
CI
CI 状态
仓库未发现 .github/workflows 配置；最近自动化测试状态无法从 CI 读取。
代码规模
测试资产
CI 自动化
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 06

## Slide 7
未完成项
从仓库配置、README 注意事项和维护视角归纳的待闭环事项
PROJECT STATUS
1
环境配置
外部 AI、COS、Pexels、DashScope、Redis、MySQL 等服务需要按环境注入真实配置。
2
部署闭环
部署服务、静态资源域名、应用封面截图与下载链路需要在目标环境完成联调。
3
自动化质量门禁
尚未发现 CI 工作流，需固化后端测试、前端类型检查和构建流程。
4
微服务运行验证
Dubbo / Nacos 跨服务调用边界已拆分，仍需环境级启动与契约验证。
5
运行态指标
产品指标、AI 成本、模型延迟、失败率尚未由真实监控数据回填。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 07

## Slide 8
风险与阻塞
关注影响演示、上线和维护效率的风险项
PROJECT STATUS
高
外部依赖可用性
AI 模型、图片搜索、对象存储、数据库和缓存均依赖外部配置，缺失会直接阻断核心流程。
中高
AI 成本与稳定性
流式生成、推理模型和多工具调用可能带来成本、超时和重试放大。
中
截图 / 部署环境差异
Selenium、浏览器驱动、静态资源托管在不同机器上容易出现兼容性问题。
中
前后端契约漂移
前端依赖后端 OpenAPI / SSE 行为，缺少 CI 契约检查时回归风险增加。
中
微服务迁移复杂度
服务边界、注册发现、跨服务调用与单体兼容路径需要持续验证。
优先处理顺序：配置完整性 → 端到端部署链路 → 自动化测试 / CI → 成本与监控阈值
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 08

## Slide 9
建议的下一步
以可运行、可回归、可观测为下一阶段主线
PROJECT STATUS
NEXT STEPS
1
建立 CI 基线
后端 mvn test、前端 type-check / build / lint 分阶段接入，先形成最小质量门禁。
2
完善环境样例
梳理本地、测试、生产配置模板，明确必填密钥、服务地址与启动顺序。
3
验证端到端主流程
覆盖创建应用、AI 生成、SSE 回放、预览、部署、截图、源码下载。
4
补齐关键监控
将 AI 调用次数、延迟、失败率、Token 成本和部署成功率纳入仪表盘。
5
稳定微服务演进
用契约测试和环境脚本验证 Dubbo / Nacos 服务边界，保留单体回退路径。
建议先把“能稳定跑完一条真实生成链路”作为验收线，再逐步扩大到微服务部署、运营指标和性能成本优化。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 09

## Slide 10
总结
当前项目状态与维护建议
PROJECT STATUS
STATUS TAKEAWAY
结论：平台核心能力完整，工程化闭环仍需加强。
能力面
已覆盖 AI 生成、对话编辑、部署分享、管理后台与监控基础。
进展面
最近历史聚焦微服务改造、可观测性、部署上线与系统优化。
风险面
主要阻塞来自外部配置、端到端环境、自动化测试与运行态指标缺失。
行动面
先补 CI 与环境模板，再验证主链路并沉淀监控指标。
下一次日报建议补入：CI 执行结果、核心链路成功率、AI 调用成本 / 延迟、部署成功率。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-15 · 10