## Slide 1
DAILY STATUS · 维护者内部汇报
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
基于仓库当前 HEAD 的工程快照：能力盘点、近期变更、风险与下一步。近 7 日无新提交，内容锚定最近里程碑（教程第 14 期）。
2026年8月20日
单体 + 微服务双轨
第 14 期已闭环
受众：项目维护者 / 团队 数据口径：Git 仓库与源码结构，不含线上生产指标

## Slide 2
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，教程已推进至第 14 期。
平台定位
用户用自然语言描述需求，平台自动路由生成策略，流式产出 HTML / 多文件 / Vue 工程，并支持可视化改稿、一键部署、封面截图与源码下载。后台覆盖用户、应用、对话与系统监控。
技术栈
Spring Boot 3.5、Java 21、LangChain4j、LangGraph4j、Vue 3
仓库结构
根目录单体与 microservice 并存，前端独立工程
数据模型
user / app / chat_history，Session 落 Redis
60
历史提交总数
集中在 2025-07 与 08
14
教程期数闭环
最新：微服务改造
0
近 7 日提交
仓库处于静默期
当前判断
功能教程主线已走完「生成 → 编辑 → 部署 → 优化 → 可观测 → 微服务」。维护重点从功能补齐转向双轨代码治理、CI 与依赖老化，而不是继续堆新业务模块。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
2 / 11

## Slide 3
核心能力
四大产品能力已落地，并配套智能路由、限流与监控。
智能代码生成
需求描述后由 AI 选择 HTML / 多文件 / Vue 工程策略；工具调用写文件，SSE 流式展示执行过程。
可视化编辑
预览页可选中元素并与 AI 对话改稿。原生模式全量改写，工程模式增量修改，直到满意。
一键部署分享
部署到可访问地址，自动截取封面，支持完整项目打包下载与精选案例展示。
企业级管理
用户 / 应用 / 对话后台；管理员可设精选。Prometheus 与 Grafana 观察 AI 调用。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
3 / 11

## Slide 4
技术架构
同一产品能力以单体与微服务两套代码共存，HEAD 明确保留完整单体。
单体后端 src/
控制器：应用、用户、对话、静态资源、工作流 SSE
AI 层：提示词路由、文件工具集、Guardrail
工作流：路由、增强、生成、质检、构建、图片并发
横切：限流、多级缓存、截图与 COS、监控采集
微服务 7 个模块
common / model / client
基础能力、数据模型与跨服务接口
user
账号与鉴权，独立进程
app
应用生成、对话与静态资源
ai
模型、工具与提示词
screenshot
网页截图与封面
运行依赖（本地配置口径，不含密钥）
MySQL、Redis、DeepSeek / 通义兼容接口、腾讯云 COS、Pexels、Selenium 截图。微服务额外依赖 Nacos 与 Dubbo。前端 Vite 7，共 8 个业务页面：首页、对话、编辑、登录注册与三类管理页。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
4 / 11

## Slide 5
近期进展
统计窗口优先看近 7 日；仓库最近一次提交为 2025-08-26。
0
近 7 日 / 近 30 日提交
昨日与本周无代码变更。本汇报记录的是静默期状态，不是功能迭代周报。
最近有效里程碑
2025-08-26 第 14 期完成：拆出 7 个微服务模块
中间态提交注明：勿单独检出，以免破坏单体工程
HEAD：微服务改造完成，同时保留完整单体代码
作者 1-鱼皮；当前分支与 master 同为 893918c
回看主线（2025-08）
08-07
第 9 期
可视化修改
08-12
第 10 期
LangGraph 工作流
08-13
第 11 期
安全 / 并发 / 成本
08-14
第 12–13 期
部署与可观测
08-26
第 14 期
微服务改造
至本汇报日，仓库无后续期次或热修提交，教程代码基线停留在第 14 期完成态。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
5 / 11

## Slide 6
数据与指标要点
以下为仓库可核验的工程规模；线上业务指标需对接监控后回填。
9.2k
单体业务 Java 行
com.yupi 业务包
8.1k
微服务 Java 行
七模块合计
5.2k
前端 TS / Vue 行
不含 lockfile
15
单体测试类
微服务无对等套件
Chart: 提交节奏（按月，仓库统计）
| 2025-07 | 2025-08 | 近 7 日
提交数 | 24 | 36 | 0
待回填的生产指标
仓库没有线上运行数据。建议从已入库的 Grafana 看板与 Prometheus 端点回填：
日活用户 / 新建应用数
生成成功率与平均耗时
模型 Token 与费用
限流触发次数与错误率
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
6 / 11

## Slide 7
工程与质量
未发现 GitHub Actions 或其他 CI 工作流，测试以本地 JUnit 为主。
CI 状态
仓库无 workflows 目录
无自动化门禁记录
本环境无法核验远端流水线
合并质量依赖人工
后端测试
15 个测试类集中在单体
覆盖解析、工作流、工具、截图
多数用例依赖外部模型
微服务缺少对等测试
前端与监控
eslint / vue-tsc / prettier 齐全
无前端单测或 e2e 脚本
Prometheus 抓取配置已入库
Grafana 看板 JSON 已提供
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
7 / 11

## Slide 8
未完成项
从源码与提交记录归纳，仓库没有独立的产品待办或变更日志。
01
双轨长期对齐
单体与微服务各维护一份实现。第 14 期中间态曾改动单体，后续若只改一侧，行为会分叉。
02
内嵌 SDK 残留
源码中拷贝了 langchain4j 流式实现，仍有待办注释与调试打印，不应由业务层长期背负。
03
可离线回归
现有测试偏集成与外部 API。缺少不依赖密钥即可在 CI 跑通的核心单测分层。
04
生产指标闭环
监控组件已接入，但日报无法自动带出成功率、耗时与费用，观测停在「有配置」。
05
教程后续空白
第 14 期后无新提交。微服务运维手册、网关、配置中心生产化是否继续，仓库未给出答案。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
8 / 11

## Slide 9
风险与问题
按影响面排序。当前无外部工单可对照，判断来自代码与提交注释。
高
双轨漂移
两套后端并行，缺陷修复与依赖升级容易漏掉一侧。
高
无 CI 门禁
回归只能在本地发生，静默期后的首次改动风险更大。
中
外部模型依赖
生成链路绑定在线模型接口，密钥与额度不在仓库治理范围。
中
预发布依赖
LangGraph4j 仍是 rc2，LangChain4j 含 beta，升级窗口不明确。
中
截图链路脆弱
Selenium 与 WebDriver 对环境敏感，微服务已拆成独立进程。
中
历史中间态
第 14 期多笔提交注明勿单独使用，回滚或摘取时容易踩坑。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
9 / 11

## Slide 10
下一步计划
建议本阶段做治理，不新增业务面。顺序按杠杆由高到低。
1
定维护策略
明确「只保单体」「只保微服务」或「同步双轨」。未决策前冻结大功能。
2
补最小 CI
编译、可离线单测、前端 type-check 与 lint。不必一次跑通全部 AI 集成测试。
3
清理内嵌 SDK
去掉调试输出与待办堆积，评估回到正式依赖版本，降低分叉成本。
4
指标入日报
把 Grafana 与 Prometheus 中的生成成功率、耗时、Token 接到例行汇报。
5
依赖体检
盘点 Spring Boot 3.5、LangChain4j beta、LangGraph4j rc 的升级与安全公告。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
10 / 11

## Slide 11
总结
能力完整，节奏停住，下一步是治理而不是扩面。
能力
生成、可视化编辑、部署下载、管理与监控四条主线已齐。
节奏
近 7 日零提交。基线停在 2025-08-26 第 14 期微服务完成。
短板
双轨代码、无 CI、集成测试绑外网、生产指标未回填日报。
行动
先定维护策略，再补最小门禁，最后才考虑新教程或新功能。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-20
11 / 11