## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
运行日：2026-06-03（北京时间） 受众：项目维护者 / 团队
代码生成
AI
架构阶段
微服务
验证重点
质量
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 01
1

## Slide 2
项目概览
从仓库可观察事实看：产品能力完整，工程形态正在从单体过渡到微服务。
仓库信号
287
Java 源文件
单体与微服务后端合计
17
Vue 文件
前端页面与组件
7
微服务模块
common / model / client / user / app / ai / screenshot
15
后端测试类
覆盖 AI、解析、工作流、截图等重点
定位
面向用户提示词的 AI 应用/网站生成平台。
支持代码生成、实时预览、部署分享、源码下载与管理后台。
技术主线覆盖 AI 智能体、工作流、流式输出与企业级后端架构。
当前工程形态
根目录保留单体 Spring Boot 项目，微服务目录已完成模块拆分。
前端单独维护，采用 Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue + Vite。
监控配置包含 Actuator / Prometheus / Grafana 相关资产。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 02
2

## Slide 3
核心能力
README 与前端说明体现的 4 大产品能力。
01
智能代码生成
用户输入需求后，AI 自动分析生成策略，调用工具生成 HTML、多文件或 Vue 项目代码，并以 SSE/流式方式回传执行过程。
02
可视化编辑
生成应用可实时预览，进入编辑模式后选择页面元素并继续与 AI 对话，驱动页面迭代修改。
03
一键部署分享
后端提供部署、静态资源访问、截图封面与源码下载能力，用户可获得可访问地址并分享。
04
企业级管理
用户、应用、聊天历史、精选应用、监控与业务指标等后台能力面向管理员维护。
维护者视角：核心产品闭环已形成，后续重点是工程稳定性、部署可复制性与自动化验证。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 03
3

## Slide 4
技术架构与模块边界
前端、应用服务、AI 服务、截图服务与基础设施之间的责任更清晰。
Vue 3 前端
页面、对话、预览、管理后台
App 服务
应用/聊天/部署/API 聚合
AI 模块
LangChain4j、LangGraph4j、工具调用
Screenshot
Selenium 截图与封面生成
基础设施
MySQL / Redis / COS / Prometheus
微服务模块
common
通用响应、异常、工具
model
实体、DTO、VO、枚举
client
跨服务接口契约
user
用户与权限
app
应用与部署主流程
ai
模型、提示词、工具链
screenshot
截图服务
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 04
4

## Slide 5
昨日 / 近期变更
以最近 7 天优先；若无新增提交，则回看最近可见提交脉络。
近 7 天：无新增提交
仓库最近可见提交集中在 2025-08，当前日报反映的是代码基线与历史进展，不代表昨日发生业务变更。
1
2025-08-26
微服务改造完成
完成 common/model/client/user/app/ai/screenshot 模块化，Dubbo + Nacos 跨服务调用落地。
2
2025-08-26
截图与部署链路
独立截图服务、中间态应用服务、静态资源访问与下载能力持续完善。
3
2025-08-14
可观测性与部署
加入 Actuator、Prometheus、Grafana 配置，并补齐部署上线相关能力。
4
2025-08-13
系统优化
围绕安全审查、限流、缓存、AI 并发、实时性和成本优化推进。
0
7天提交
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 05
5

## Slide 6
数据 / 指标要点与测试状态
当前以仓库静态指标和配置为准；未发现 GitHub Actions 工作流配置。
9
POM 文件
单体 + 多模块 Maven 工程
8
前端页面
主页、对话、编辑、管理、登录注册等
2
监控资产
prometheus.yml + Grafana JSON
0
CI 工作流
.github/workflows 未发现配置
测试与构建配置
后端：Spring Boot Test 依赖存在，测试类覆盖 AI 服务、代码解析、工作流、截图工具等。
前端：package.json 提供 build、type-check、lint、format 脚本。
CI：未发现 .github/workflows，无法从仓库判断最近流水线状态。
可观测性信号
Actuator 暴露 health / info / prometheus。
Prometheus 抓取 /api/actuator/prometheus，默认目标 localhost:8123。
Grafana 配置已纳入仓库，后续应补齐告警规则与运行手册。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 06
6

## Slide 7
未完成项
影响维护效率、交付稳定性和可复制部署的待补工作。
1
配置治理
AI / COS / Pexels / DashScope 等密钥仍以示例形式呈现，需要环境变量与 profile 分层。
2
自动化验证
后端测试存在，但缺少仓库级 CI；前端未见专门测试框架配置。
3
微服务运行手册
Dubbo + Nacos + MySQL + Redis 多依赖需要启动顺序、端口、健康检查文档。
4
监控闭环
已有 Prometheus/Grafana 资产，但告警规则、SLO 与仪表盘使用说明仍需沉淀。
5
真实业务指标
暂无运行时数据来源，日报中只能展示仓库级指标，不能判断用户增长、生成成功率和成本。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 07
7

## Slide 8
风险与阻塞
重点关注外部依赖、运行环境和工程基线的一致性。
高
外部服务依赖
AI 模型、COS、Pexels、DashScope 等均需有效密钥与额度；缺失会直接影响生成、图片与部署体验。
中
本地基础设施
MySQL、Redis、Nacos、Selenium/浏览器驱动等依赖较多，开发与联调环境容易出现不可复制问题。
中
微服务中间态风险
历史提交多次标注“中间态”，需要以最新完成态为准并避免误用早期拆分节点。
中
框架版本与覆盖
LangChain4j beta、LangGraph4j rc 与部分自定义/复制类并存，升级和兼容性需要额外验证。
阻塞解除优先级：先配置可复制环境与密钥注入，再补 CI 与跨服务集成验证。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 08
8

## Slide 9
建议的下一步
围绕“可运行、可验证、可观测、可演进”推进。
1
补齐仓库级 CI
增加后端 Maven test/build 与前端 type-check/build/lint 的最小流水线。
2
沉淀本地与微服务启动手册
明确 MySQL/Redis/Nacos/各服务端口、profile、健康检查和常见故障。
3
强化配置与密钥治理
将示例密钥迁移为环境变量模板，区分 local/dev/prod profile。
4
增加端到端验证
覆盖创建应用 → AI 生成 → 预览 → 部署 → 下载的主路径。
5
完善监控与成本面板
把 AI 调用量、失败率、延迟、缓存命中率、部署成功率接入指标体系。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 09
9

## Slide 10
总结：今日判断
项目功能闭环明确，工程可靠性是下一阶段的主要杠杆。
能力
AI 生成、编辑、部署、管理闭环已具备雏形，适合围绕用户主路径继续打磨体验。
架构
微服务拆分已经形成，需用文档、CI 与集成测试降低多依赖协作成本。
重点
优先补齐配置治理、自动化验证、监控告警与运行指标采集。
报告文件：docs/reports/project-status-2026-06-03.pptx
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 10
10