## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
本报告基于 README、主要模块、测试/CI 配置与近期 Git 提交自动整理，面向项目维护者和团队同步。
0
近 7 天提交
当前周期无新提交
14
后端测试类
单体测试覆盖入口
2026-07-05
运行日（北京时间）
文件保存至 docs/reports
生成路径：docs/reports/project-status-2026-07-05.pptx

## Slide 2
OVERVIEW
项目概览
AI
核心定位
面向自然语言需求的应用生成与迭代平台
SSE
交互形态
流式输出 AI 执行过程，前端实时反馈
2
架构形态
单体项目与微服务改造版本并存
i
今日判断
能力面完整，工程化收敛仍是重点
近期无新提交，最后里程碑为微服务改造完成
用户需求
Prompt
AI 路由
生成类型
代码生成
HTML / 多文件 / Vue
预览编辑
Visual Editor
部署
分享下载
产品表面
应用创建、AI 对话、实时预览、个人/精选应用列表
后端底座
Spring Boot 3、LangChain4j、LangGraph4j、Redis、MySQL
运维观测
Prometheus + Grafana 指标模板已提供
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
02

## Slide 3
CAPABILITIES
当前核心能力
01
智能代码生成
输入需求后，AI 自动选择 HTML、多文件或 Vue 工程策略
通过工具调用写文件，并以 SSE 流式展示执行过程
02
可视化编辑与实时预览
前端集成 VisualEditor，可在 iframe 中点选元素
结合对话修改页面，降低二次迭代成本
03
一键部署、封面与下载
部署复制静态产物并生成访问 URL；Vue 工程先构建 dist
异步截图上传封面，支持源码 ZIP 下载
04
企业级管理与监控
用户/应用/对话历史管理，管理员精选应用与后台查询
Redisson 限流、Redis 缓存、Prometheus 与 Grafana 模板
能力主线：自然语言需求 → AI 生成 → 预览编辑 → 部署分享 → 管理监控
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
03

## Slide 4
ARCHITECTURE
架构与模块版图
单体版：根目录 src/（端口 8123）
AI 工作流
LangGraph4j 质检、图片收集、并发子图
业务服务
App/User/ChatHistory 控制器与服务
生成引擎
解析、保存、Vue 构建、工具调用
监控限流
Actuator、Prometheus、Redisson
微服务版：yu-ai-code-mother-microservice/
common
公共能力
model
数据模型
client
服务接口
user
用户服务
app
应用服务
ai
AI 模块
screenshot
截图服务
i
架构备注
Dubbo + Nacos 跨服务调用已进入代码库；API Gateway 未发现
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
04

## Slide 5
RECENT CHANGES
昨日 / 近期变更
0
近 7 天提交
2026-06-28 至 2026-07-05 未发现新提交
893918c
当前 HEAD
2025-08-26 微服务改造完成
i
状态解读
当前周期更适合做工程化巡检与风险收敛，而非追踪功能增量。
最后一次主线里程碑集中在 2025-08-26 的微服务改造。
1
2025-08-13
系统优化
成本、稳定性、安全性与 Prompt 审查相关改进
2
2025-08-14
可观测性 / 部署上线
Prometheus、Grafana、部署能力进入项目
3
2025-08-26
微服务改造序列
common/model/client/user/app/ai/screenshot 等模块拆分
4
2026-07-05
本日报告
新增每日项目状态 PPT，未修改业务代码
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
05

## Slide 6
METRICS
数据 / 指标要点
14
单体后端测试类
集中在 AI 生成、LangGraph、工具与截图等路径
0
CI 工作流
未发现 .github/workflows 配置
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
10s
监控抓取间隔
Prometheus 指向 :8123/api/actuator/prometheus
生产运行指标尚未接入本次报告
建议后续从 Grafana/Prometheus 自动拉取：AI 调用量、响应耗时、错误率、Token 成本、部署成功率、截图任务耗时。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
06

## Slide 7
QUALITY
测试 / CI 现状
×
CI 流水线
未发现配置
无法查询 pass/fail；建议补 GitHub Actions
!
后端测试
14 个测试类
多为 SpringBootTest / AI 集成路径，需 mock 化降低波动
×
前端测试
无 test 脚本
已有 build、type-check、lint、format 脚本
×
微服务测试
0 个测试类
拆分后缺少服务级契约与启动验证
i
建议验证命令
后端：mvn test（需外部依赖可用或先做 mock） · 前端：npm run build && npm run lint
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
07

## Slide 8
OPEN ITEMS
未完成项
1
API Gateway 缺失
微服务各自端口暴露，前端示例仍指向单体 8123。
2
LangGraph 未迁入微服务
工作流代码集中在单体 src/main/java。
3
工作流 appId 未打通
CodeGeneratorNode 仍固定 appId=0，待接入业务应用。
4
定制 LangChain4j 待清理
存在 TODO 与调试输出，需收敛维护边界。
5
一键环境缺口
未发现 docker-compose，基础设施启动成本偏高。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
08

## Slide 9
RISKS
风险与阻塞
高
外部依赖多
DeepSeek/DashScope/COS/MySQL/Redis/Nacos 等需手工配置
高
测试稳定性
测试强依赖真实 AI 与基础设施，CI 难以稳定跑通
中
本地联调复杂
微服务需同时启动 Nacos、多个服务与数据组件
中
截图环境敏感
Selenium + Chrome 在无头环境或容器中易波动
中
依赖版本风险
仓库长期无更新，框架版本需安全与兼容性复核
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
09

## Slide 10
NEXT STEPS
建议下一步
1
补齐 CI 基线
GitHub Actions 跑后端测试/前端 build/lint，并分层处理外部依赖。
2
统一微服务入口
新增 Gateway，前端 VITE_API_BASE_URL 指向统一 /api。
3
明确 LangGraph 架构归属
迁入 app 服务或文档声明单体为 AI 工作流主运行形态。
4
打通工作流 appId
修复 CodeGeneratorNode 固定 appId，串起生成目录与部署链路。
5
降低启动门槛
提供 docker-compose 与样例配置，覆盖 MySQL/Redis/Nacos/Prometheus。
优先级建议：先让验证稳定可复现，再推进微服务统一入口与工作流业务闭环。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-05（北京时间）
10

## Slide 11
总结
产品能力已经具备端到端闭环；当前关键是把工程化、测试稳定性与微服务体验补齐。
1
能力完整
AI 生成、可视化编辑、部署分享、后台管理与监控链路均已覆盖。
2
近期平稳
近 7 天无新提交；最后主线里程碑为微服务改造完成。
3
下一焦点
CI、Gateway、LangGraph 业务闭环与一键环境是最优先收敛方向。
报告文件：docs/reports/project-status-2026-07-05.pptx