## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台
yu-ai-code-mother
运行日：2026-07-02（北京时间）
AI 生成
实时预览
一键部署
后台治理
Ocean Gradient

## Slide 2
项目状态
项目概览
定位
面向维护者和团队的企业级 AI 代码生成平台，围绕“需求输入 → AI 生成 → 预览编辑 → 部署分享 → 管理监控”形成闭环。
技术底座：Spring Boot 3 / Java 21 / LangChain4j / LangGraph4j / Vue 3 / Ant Design Vue
P
产品闭环
创建、对话生成、预览、部署、下载和分享已在 README 与 API 面体现。
A
架构演进
单体代码保留，同时新增微服务目录，支持 Dubbo + Nacos 服务拆分。
G
治理能力
含用户/应用后台、Prometheus 指标、限流和缓存优化。
当前更像“教学实战 + 可运行样例 + 架构演进路线”的综合仓库。
近 7 天无新增提交，最近有效变化来自前序教程阶段的微服务化与可观测性。
报告聚焦静态仓库事实，不推断线上运行指标。
数据来源：README、目录结构、pom/package 配置与 git log 静态扫描

## Slide 3
模块视图
架构地图
UI
前端体验层
Vue 3 + TypeScript
Ant Design Vue / Pinia / Router
首页、对话、应用编辑、后台管理
API
业务 API 层
App / User / ChatHistory / StaticResource
SSE 流式生成与下载部署入口
Knife4j 接口文档
AI
AI 编排层
LangChain4j / LangGraph4j
代码解析、文件保存、项目构建
工具调用与质量检查节点
OPS
服务与运维层
微服务：common/model/client/user/app/ai/screenshot
Redis / MySQL / COS / Prometheus / Grafana
提示：仓库同时保留单体项目与微服务改造目录，部署路径需要维护者明确主线。

## Slide 4
产品能力
当前核心能力
GEN
智能代码生成
用户输入需求后，通过 AI 服务和工具调用生成 HTML/多文件/Vue 项目代码，并用 SSE 展示执行过程。
EDIT
可视化编辑
前端具备应用对话页、实时预览和 visualEditor 工具，用于元素选择与对话式修改。
DEP
部署与分享
后端提供应用部署、静态资源访问、项目源码下载、封面截图与 COS 存储相关能力。
ADM
企业级管理
用户登录/注册、个人应用列表、精选应用、管理员应用/用户/对话历史管理和业务指标监控。
数据来源：README、目录结构、pom/package 配置与 git log 静态扫描

## Slide 5
Git 提交
近期进展
08/13
系统优化
AI 并发、Redis 缓存、限流、Prompt 审查与稳定性优化。
08/14
部署上线
部署能力与可观测性接入，Prometheus/Grafana 配置出现。
08/26
微服务拆分
common/model/client/user/app/ai/screenshot 模块逐步落地。
08/26
跨服务调用
Dubbo + Nacos 服务调用链完善，截图服务纳入拆分范围。
近 7 天
无新提交
按当前 git log，运行日前 7 天没有新增提交。
解读：近期变更重心不是新增前端功能，而是后端架构治理与微服务化收口；后续应补齐自动验证，降低多模块演进风险。
Git 近期提交：最近 20 条提交，近 7 天无新增；最新提交主题为“教程第 14 期 - 微服务改造完成”。

## Slide 6
静态扫描
数据 / 指标要点
287
Java 文件
含单体与微服务后端源码
17
Vue 页面/组件
前端视图与公共组件
21
TypeScript 文件
API、路由、状态和工具
14
后端测试类
覆盖 AI、工作流、解析与截图
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
0
CI 工作流
未发现 .github/workflows 配置
说明：以上为仓库静态计数，不代表线上请求量、用户数或 AI 调用成本；真实业务指标需接入 Prometheus / 应用日志 / 数据库报表后确认。
数据来源：README、目录结构、pom/package 配置与 git log 静态扫描

## Slide 7
质量信号
测试与 CI 状态
已有质量入口
后端 Maven 项目包含 spring-boot-starter-test。
单体测试类覆盖 CodeParser、AI 生成服务、LangGraph 工作流、图片采集与截图工具。
前端 package 提供 build、type-check、lint、format 脚本。
当前缺口
未发现 GitHub Actions / CI 工作流。
部分测试可能依赖 AI Key、Redis、MySQL、浏览器驱动或外部图片服务。
尚未看到前端 e2e / 组件测试配置。
!
建议先建立最小 CI：后端编译 + 可离线单测 + 前端 type-check/build，再逐步纳入集成依赖。
本次任务仅生成报告，未改动业务代码；未运行完整构建测试。

## Slide 8
Backlog
未完成项
CFG
配置治理
application.yml 仍含 AI、COS、Pexels、DashScope 等环境配置模板；需形成 profile 和密钥注入规范。
REL
部署主线
单体与微服务目录并存，需要明确维护者当前推荐部署路径与启动顺序。
QA
自动验证
缺少 CI 工作流和前端 e2e，难以在微服务拆分后快速发现契约回归。
DOC
运行文档
Nacos、Redis、MySQL、COS、Selenium/Chrome、Prometheus 依赖较多，需补齐本地与线上运行清单。
MET
指标闭环
Prometheus 抓取已配置，但业务指标、告警规则、仪表盘导入路径仍需标准化。
COST
成本策略
README/提交显示已做成本优化，但还需要预算阈值、模型路由策略与失败降级说明。
数据来源：README、目录结构、pom/package 配置与 git log 静态扫描

## Slide 9
需要关注
风险与阻塞
高
外部服务耦合
AI 模型、图片搜索、对象存储、截图浏览器、Redis/MySQL/Nacos 都会影响生成和部署主链路。
中高
微服务契约风险
模块拆分后跨服务接口、Session 共享、鉴权拦截和数据模型版本需要同步验证。
中高
安全与成本风险
Prompt 审查、限流和缓存已有实现基础，但密钥治理、调用预算和审计仍需持续落地。
中
可观测性未闭环
已有 Actuator/Prometheus 配置，但缺少告警规则与近期 CI/运行状态证据。
先验证主链路，再扩展能力
数据来源：README、目录结构、pom/package 配置与 git log 静态扫描

## Slide 10
下一步建议与总结
维护者视角优先级
1
建立最小 CI
后端编译/离线单测 + 前端 type-check/build，先覆盖可稳定执行的质量门禁。
2
固化部署路径
明确单体或微服务作为主线，补齐依赖清单、启动脚本和环境变量模板。
3
验证生成主链路
创建应用 → AI SSE 生成 → 预览编辑 → 部署 → 截图 → 下载，形成 smoke checklist。
4
完善观测与成本
落地 Prometheus 告警、Grafana 仪表盘、模型调用预算与失败降级策略。
结论
项目能力链条完整，下一阶段重点是“可验证、可部署、可观测”。
报告文件：docs/reports/project-status-2026-07-02.pptx