## Slide 1
DAILY STATUS · 2026-08-15
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
面向项目维护者与研发团队 · 北京时间 2026 年 8 月 15 日
单体 + 微服务双形态
LangChain4j / LangGraph4j
教程第 14 期完结基线
近 7 日业务提交
0
最近一次业务提交
2025-08-26

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 每日状态
2 / 10
项目概览
定位与形态
教学向企业级 AI 代码生成平台：用户用自然语言描述需求，系统自动路由生成策略、流式产出代码，并支持可视化改稿、一键部署与后台治理。
技术栈
Spring Boot 3.5、Java 21、LangChain4j 1.1、LangGraph4j 1.6-rc2、Vue 3 / TypeScript
交付形态
根目录保留完整单体；微服务拆为 7 个模块，通过 Dubbo 与 Nacos 协作
业务闭环
创建应用、SSE 生成、预览改稿、云端部署截图、源码下载、管理后台
观测配套
Actuator + Prometheus 抓取 + Grafana 看板样例；告警规则尚未落地
60
累计提交
截至 2025-08-26
7
微服务模块
含 common / client
14
后端测试类
多为集成向
3
生成策略
HTML / 多文件 / Vue

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 每日状态
3 / 10
核心能力
智能代码生成
需求经路由模型选择 HTML、多文件或 Vue 工程策略；工具调用写文件，SSE 流式展示执行过程。
可视化编辑
生成页实时预览，可选中元素与 AI 对话改稿。原生模式全量改，工程模式增量改（第 9 期）。
一键部署分享
部署到云端，Selenium 自动截封面，获得可访问地址；同时支持完整项目源码下载。
企业级管理
用户、应用、对话管理与精选应用；限流与 Prompt 审查；AI 调用与系统指标监控。

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 每日状态
4 / 10
架构与模块
单体后端（根目录）
控制器：应用、用户、对话、静态资源、工作流 SSE、健康检查
AI：路由、生成工厂、输入输出护栏、文件工具与退出工具
工作流：收集图片、增强提示、路由、生成、质检、构建
横切：鉴权 AOP、Redisson 限流、Redis 会话与记忆、COS
观测：Micrometer 指标采集，Grafana 看板样例
微服务拆分（第 14 期）
common
通用能力
model
数据模型
client
服务接口
user
用户服务
app
应用服务
ai
AI 模块
screenshot
截图服务
工作流主链路（LangGraph4j）
01
图片收集
02
提示增强
03
智能路由
04
代码生成
05
质量检查
06
项目构建

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 每日状态
5 / 10
近期进展
近 7 日业务提交
0
master 停在 2025-08-26
第 14 期微服务改造完成
昨日与本周观察
2026-08-08 至 08-15：无业务代码合入，仓库处于教学完结基线。
自动化持续产出「每日项目状态」DRAFT PR（08-08 / 09 / 10 / 12 / 14）。
无项目构建工作流；可见 Actions 仅为 Copilot 仓库访问检查。
建议本周作为维护窗口：补齐 CI、收敛双树、清理调试残留。
最近业务里程碑（2025 年 8 月）
08-12
第 10 期
LangGraph4j 工作流与图片并发收集
08-13
第 11 期
并发、安全、稳定与成本优化
08-14
第 12–13 期
部署上线与可观测性落地
08-26
第 14 期
微服务改造完成，并保留完整单体

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 每日状态
6 / 10
数据与指标要点
146
单体业务 Java 文件
com.yupi 包
118
微服务 Java 文件
7 模块合计
34
前端 Vue / TS 文件
前端 src 目录
36
2025-08 提交数
第 10–14 期密集
仓库静态盘点（可核验）
AI 文件工具 6 个加 ExitTool；工作流图片工具 4 个
前端：首页、对话、编辑、登录注册、三类管理页
后端测试类 14 个，覆盖路由、解析、工作流与截图
SQL 初始化脚本 1 份；Prometheus 抓取间隔 10 秒
教程提交：第 10、11、14 期各约 7 至 10 次
运行时指标待环境回填
本次为仓库静态扫描，未连接演示或生产环境。下列指标需从 Grafana 或 Actuator 读取后再写入日报：
AI 调用次数、Token 消耗、失败率
生成任务耗时与并发排队
部署成功率、截图失败次数
限流触发次数、护栏拦截次数

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 每日状态
7 / 10
测试与质量
现有测试覆盖（单体 src/test）
AiCodeGenTypeRoutingServiceTest
生成类型智能路由
AiCodeGeneratorServiceTest / Facade
生成服务与门面
CodeParserTest
HTML 与多文件解析
CodeGen Workflow 测试（3 类）
串行、子图、并发工作流
ImageCollection 与 4 个 Tool
配图与外部工具
WebScreenshotUtilsTest
网页截图工具
CI 状态
未配置
仓库没有 GitHub Actions 构建工作流。近期记录仅为 Copilot 访问检查，不能代表测试通过。
执行前提
多数用例是 SpringBootTest，需要 MySQL、Redis 与真实模型密钥。本次环境未跑通，结论来自代码盘点。

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 每日状态
8 / 10
风险与问题
高
双树并行维护
单体与微服务同步成本高。中间态提交曾污染单体，后续改动容易分叉。
高
无持续集成
缺少构建、单测与前端检查流水线。回归只能靠本地手工，合并风险放大。
中
内嵌 SDK 残留
dev.langchain4j 被拷入源码，含调试打印与待办注释，增加误改与噪音。
中
基线长期静止
业务提交停在约一年前。LangGraph4j RC 与 HikariCP 4.x 可能已经落后。
中
测试难自动化
集成测试绑定外部模型与中间件，无密钥环境无法作为合并门禁。
低
观测未闭环
Prometheus 告警规则为空。Token 与失败率无法从仓库直接读出。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 每日状态
9 / 10
下一步计划
01
补齐最小 CI
增加 Maven 编译与前端 type-check / lint；先排除需密钥的集成测试，形成可合并门禁。
02
明确双树策略
书面约定以微服务或单体为准，或用脚本同步公共模块，避免再次中间态污染。
03
清理内嵌 SDK
删除调试输出与待办噪音，评估回退到官方依赖，降低误改面。
04
可测性改造
为路由、解析、限流补纯单元测试；工作流使用替身模型，避免依赖真实 API。
05
观测回填
启用告警规则，约定 Token、失败率、部署成功率看板，供后续日报直接引用。

## Slide 10
总结
能力完整、基线静止。本周重点是可维护性，而不是新功能。
能力已闭环
生成、预览改稿、部署截图、后台治理与工作流均已在第 9 至 14 期落地。
近 7 日无业务变更
master 停在 2025-08-26。昨日仅有自动化状态汇报，无功能合入。
主要阻塞在工程化
无 CI、双树并行、集成测试绑密钥、观测未回填，阻碍安全演进。
建议本周只做三件事
最小 CI、双树策略书面化、把可离线单测从 SpringBootTest 中拆出。
下一份日报若仍无业务提交，将只更新风险跟踪与 CI 进展，不再重复能力介绍。