## Slide 1
DAILY STATUS · 2026-09-06
yu-ai-code-mother
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 面向维护者与研发团队
Spring Boot 3 + Vue 3
LangChain4j / LangGraph4j
单体 + 微服务双形态
14
教程期次已落地
7
微服务模块
3
代码生成模式
0
近 7 日提交
数据截止 2026-09-06 17:02（北京时间） · 基于仓库 README、模块目录与 git 历史

## Slide 2
PROJECT SNAPSHOT
项目概览
这是什么
以 AI 智能体与后端架构为核心的企业级代码生成平台。用户用自然语言描述需求，系统自动路由生成策略、流式产出代码，并支持可视化改稿、一键部署与后台治理。仓库同时保留完整单体与微服务两套实现，便于教学对照与演进。
定位
教学向企业级全栈项目，对标大厂 AI 应用生成器
形态
根目录单体 + yu-ai-code-mother-microservice 七模块
前端
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue + Vite 7
后端
Spring Boot 3.5 / Java 21 / Redis / MyBatis
基线
HEAD 893918c · 教程第 14 期微服务改造完成
60
历史提交
自教程起步累计
15
Java 测试类
集中在工作流与生成
17
前端 Vue 页
用户 / 管理 / 对话
2025-08-26
最近一次提交
距今已超过一年

## Slide 3
CAPABILITIES
四大核心能力已落地
智能代码生成
需求描述经 AI 路由，选择 HTML / 多文件 / Vue 工程策略；工具调用写文件，SSE 流式回传执行过程。
可视化编辑
生成页实时预览，可选中 DOM 元素并继续与 AI 对话；原生模式全量改、工程模式增量改。
一键部署分享
部署到可访问地址、自动截封面、源码打包下载；管理员可标记精选案例。
企业级治理
用户与应用管理、鉴权切面、限流、Prompt 审查、Prometheus / Grafana 监控与成本观察。

## Slide 4
ARCHITECTURE
架构与模块地图
单体主链路
ai / tools
路由、生成、Guardrail、文件工具集
core
解析 / 保存 / Vue 构建 / 流式处理
langgraph4j
六节点工作流 + 质检回环
controller
应用、用户、对话、静态资源、工作流 SSE
monitor + ratelimiter
模型指标采集、Redisson 限流
manager / service
COS、应用部署、对话记忆
微服务拆分（第 14 期）
common
model
client
user
app
ai
screenshot
LangGraph 生成流水线
图片收集 → Prompt 增强 → 路由 → 代码生成 → 质检（失败回生成）→ 工程构建
通信与中间件：Dubbo + Nacos、Redis Session / 对话记忆、COS 对象存储、Prometheus 抓取 :8123。

## Slide 5
RECENT CHANGES
近期进展：近 7 日无新提交
近 7 日与近 30 日 git log 均为空。仓库 HEAD 停在 2025-08-26 的「教程第 14 期 - 微服务改造完成」。今日汇报以该基线为现状快照，不虚构业务增量。
08-26
微服务改造收口
七模块齐备，最终提交回补完整单体，避免中间态不可用。
08-14
可观测性 + 上线
第 12–13 期：部署方案、Prometheus / Grafana、模型指标采集。
08-13
系统与成本优化
并发缓存、限流、Prompt 审查、稳定性与 Token 成本控制。
08-12
LangGraph 工作流
图片并发收集、质检回环、子图与高级特性落地。

## Slide 6
METRICS
数据与指标要点
3
生成模式
HTML / 多文件 / Vue
6
工作流节点
含质检条件回环
7
AI 文件工具
读写改删目录退出
4
核心数据表
user / app / chat_history 等
仓库可核验指标
后端 Java 21，Spring Boot 3.5.4（单体）
微服务父 POM：Cloud 2023.0.1 + Dubbo 3.3.0
LangChain4j 1.1.0 / LangGraph4j 1.6.0-rc2
前端 17 个 Vue 页面，无独立测试脚本
Prometheus 抓取 /api/actuator/prometheus
运行时指标（占位说明）
本环境无法连接生产库与模型网关，以下指标待运维补齐，请勿当作实测值：
1. 日生成次数 / 成功率 / 平均耗时
2. Token 消耗与模型费用
3. 部署成功率与截图失败率
4. 限流触发次数与 SSE 中断率

## Slide 7
QUALITY GATE
测试与工程健康
CI 结论
未配置
仓库无 .github/workflows，也无 GitHub Actions 运行记录。无法报告「最近一次 CI 红/绿」。
本地测试以 Spring Boot Test 为主，多依赖真实模型与外部工具，不适合直接作为门禁。
前端仅有 lint / type-check，无单测脚本。
已有测试覆盖面
AiCodeGenerator / Facade / Parser
生成主路径单元与门面测试
AiCodeGenTypeRoutingService
策略路由
CodeGenWorkflow 及并发 / 子图
LangGraph 编排
Image / Logo / Mermaid / Undraw
素材工具，依赖外网
WebScreenshotUtils
截图工具
Application contextLoads
启动冒烟

## Slide 8
RISKS
风险、阻塞与未完成项
高
维护真空
超过一年无提交，依赖与模型 API 可能已漂移，复现环境成本上升。
高
无持续集成
合并与回归全靠人工。教学分支中间态曾明确警告会破坏单体。
中
双形态漂移
单体与微服务并行，后续补丁若不同步，行为会分叉。
中
厂商代码补丁
src 下拷贝的 LangChain4j 含多处 TODO 与调试输出，升级冲突风险高。
中
测试不可门禁化
工作流与工具测试绑定外网与密钥，日常无法自动跑绿。
低
预发布依赖
LangGraph4j 使用 1.6.0-rc2，接口稳定性需盯紧。

## Slide 9
NEXT STEPS
建议的下一步
01
补齐最小 CI
增加编译与不依赖外网的单测工作流；前端跑 type-check 与 lint。
02
冻结双形态策略
明确「只维护微服务」或「同步补丁清单」，避免再出现中间态污染单体。
03
隔离厂商补丁
把 LangChain4j 拷贝收敛到独立模块，去掉调试打印与未完成 TODO。
04
测试分层
工具与工作流改为可 Mock；密钥类用例标为手动 / 夜间集成。
05
运行面指标
从 Grafana 导出生成成功率、耗时、Token，填补本汇报的运行时空白。

## Slide 10
今日结论
能力完整，节奏停摆
教学链路已走到微服务改造完成；近一年仓库静止。维护重点应从「加功能」转为「可构建、可回归、可观测」。
能做什么
生成、改稿、部署、治理四条主链路齐全，工作流与三种生成模式可用。
卡在哪
无 CI、双形态、厂商补丁与外网测试，阻碍持续演进。
先做什么
最小门禁、明确维护面、收敛补丁、补运行时指标。
下一份日报若仍无提交，请只更新运行时指标与依赖告警，避免重复叙述同一基线。
汇报文件 docs/reports/project-status-2026-09-06.pptx 仓库 github.com/liyupi/yu-ai-code-mother